Питання

для вступу для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня третього

рівня (доктора філософії) з галузі знань 19 «Архітектура та

будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна

інженерія» за спеціалізацію «Технологія будівельного виробництва»:

- Проект виконання робіт.

- Поточні методи будівництва.

- Підготовка будівельного майданчика.

- Технологія земляних робіт.

- Технологія зведення підземних інженерних споруд.

- Технологія зведення наземних інженерних споруд.

- Технологія зведення будівель зі збірних конструкцій.

- Типи опалубних систем.

- Технологія влаштування монолітних та збірно-монолітних будівель.

- Технологія влаштування кам’яних будівель.

- Цегляна кладка.

- Основні технології влаштування покрівель.

- Основні технології влаштування фасадів.

- Основні технології оздоблення стель.

- Основні технології влаштування підлог.

- Основні технології оздоблення стін.

- Технології та матеріали для ізоляційних робіт.

- Сучасні способи прокладання інженерних мереж.

- Безтраншейні способи санації трубопроводів.

- Енергозберігаючі технології в будівництві.

- Сучасні технології влаштування світлопрозорих конструкцій.

- Традиційні та інноваційні технології посилення основних конструкцій.

- Системи, методи та нормативні документи для контролю якості в будівництві.

- Склад та зміст виконавчої документації в будівництві.

- Сучасна нормативна документація в будівництві.

- Програмне забезпечення, що організує документооберт в будівельних організаціях.

- Програмне забезпечення, що реалізує визначення вартостібудівельно-монтажних робіт.

- Програмне забезпечення, що реалізує управління проектами.

- Програмне забезпечення, що реалізує задачі проектування та розрахунку фізичних об’ємів.

- Технологічні лінії програмних комплексів.

- Які взаємовідносини між учасниками будівництва на стадії зведення об’єкта: замовник-проектна організація-підрядна організація?

- Класифікація методів організації будівельного виробництва.

- Способи виконання будівельно-монтажних робіт. Суть підрядного способу, господарського способу та їх раціональне сполучення.

- Назвіть етапи підготовки будівельного виробництва згідно ДБН.А.3.1-  5-2009.

- Приведіть стадійність проектування та склад проектної документації для об’єктів гражданських будівель 1 категорії складності,2 категорії складності,3 категорії складності, 4та5 категорії складності згідно ДБН А.2.2-3- 2004 «Склад, порядок розробки, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва» .

- Склад проекту організації будівництва (ПОБ). Вихідні данні для його розробки.

- З якою метою розробляють ПОБ? За рахунок яких коштів розробляють ПОБ і хто його розробляє?

- З якою метою розробляють календарні плани будівництва об’єктів? Види календарних планів, календарне забезпечення.

- Вихідні данні для розробки, зміст і особливості розробки загально-будівельного будгенплану.

- Вихідні данні, змісті особливості розробки об’єктного будгенплану.

- Які зони, згідно ДБН, визначають на об’єктному будгенплані?

- Виходячи з яких умов виконується поперечна прив’язка баштових кранів поблизу котловану, поблизу будівлі?

- Особливості розрахунку тимчасових споруд на будгенплані в складі ПОБ і ПВР: складів, тимчасових будівель, тимчасового водопостачання, тимчасової електроенергії.

- Поняття про матеріально-технічну базу. Класифікація підприємств матеріально-технічної бази.

- Організаційні форми експлуатації автотранспортних засобів, взаємовідносини з будівельними організаціями.

- Річний виробничо-економічний план будівельної організації, його  зміст, показники, основні розділи  і порядок розробки та затвердження.

- Виробнича програма і вимоги до неї. Методика розрахунку потужності будівельних організацій. Фактори, визначаючі рівень використання виробничої потужності.

- Види реконструкції та особливості організації робіт при реконструкції.

- Особливості виконання БМР в умовах реконструкції. Склад і зміст підготовки будівельного виробництва при реконструкції.

- Особливості розробки організаційно-технологічної документації при реконструкції (ПОБ, ПВР).

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Ярмоленко М.Г.«Технологія будівельного виробництва»: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 342 с.

2. Черненко  В.К. «Технологія будівельного виробництва»:Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

3. Менейлюк О.І., Дубельт Т.М. «Інновації при зведенні та реконструкції будинків та споруд». – ОДАБА, Одеса, 2016, електронна бібліотека кафедри.

4. Менейлюк А.И., Дорофеев В.С., Лукашенко Л.Э., Попов О.А., Дмитриева Н.В., Москаленко В.И., Карапузов Е.К., Петровский А.Ф. «Современные технологии устройства и ремонта полов»: учебное пособие. – К.: ТОВ НПП ИнтерсервисОдесса, 2014.– 400с.

5. Менейлюк А.И., Дорофеев В.С., Олейник Н.В., Лукашенко Л.Э, Москаленко В.И., Петровский А.Ф., Суханова С.В. «Внутренняя отделка зданий»: учебное пособие. – Харьков: «БУРУН и К» 2013. – 224с.

6. Менейлюк А.И., Дорофеев В.С., Лукашенко Л.Э., Москаленко В.И., Петровский А.Ф., Соха В.Г. «Современные фасадные системы»: учебное пособие. – Киев: «ОсвітаУкраїни»,2008. – 340с.

7. Менейлюк А.И., Козлюк Э.И., Лукашенко Л.Э., Москаленко В.И., Петровский А.Ф. «Современные технологии устройства кровель»: учебное пособие.  –  Харьков: «ЭДЭНА», 2006. – 288с.

8. Панченко В. О. «Технологіязведення, ремонту і реконструкціїспеціальнихспоруд»: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 327 с.

9. Колесніченко В.Г.Конспект лекцій з дисципліни«Технологіязведеннябудівель і споруд». Колесніченко В.Г.,  Веретенников В.І.,  Ільїчев А.Ф.,  Кожем’яка С.В.,Тихоміров Є.В. – Макіївка, 2003 – 150 с.

Режим доступу: http://gendocs.ru/v4522/

10. Дудар І. Н.  «Технологія зведення будівель і споруд» : Навч. посіб. для студ. буд. спец. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 110 c.

11. Литвинов О.О. «Технологиястроительногопроизводства» / Под ред. О. О. Литвинова, Ю. И. Белякова.— К. : Вища шк. Головноеизд-во, 1984.— 479с.

12.Теличенко В.И., Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 1. «Основы технологического проектирования»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

13. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 2. «Технологические процессы переработки грунта»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

14. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 3. «Технологические процессы устройства фундаментов. Устройство свайных фундаментов»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

15. Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 4. «Технологические процессы каменной кладки»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

16. Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 5. «Технологии монолитного бетона и железобетона»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

17. Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 6. «Монтаж строительных конструкций»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

18. Лапидус А.А., Ершов М.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 7. «Производство кровельных работ и устройство защитных покрытий»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

19. Ершов М.Н., Менейлюк А.И., Бабий И.Н. «Технологические процессы в строительстве». Книга 8. «Звуко- и теплоизоляции в строительстве. Современные фасадные системы»: учебник. – 2015.– Электронная библиотека кафедры.

20. АтаевС.С. «Технология строительного производства»: учебник для ВУЗов / С.С.Атаев, Н.Н.Данилов, Б.В.Прыкин и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 559с.

21. Белецкий Б. Ф. «Технология строительного производства»: учебник для  ВУЗов. – М.: АСВ, 2001. – 416 с.

22. КирневА. Д. «Технология возведения зданий и специальных сооружений»: учебник для вузов. – Ростов н/Д: "Феникс", 2005. – 576 с.

23. ТеличенкоВ. И. «Технология возведения зданий и сооружений»/Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М.  Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 320 с.

24. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. «Организация и технология возведения зданий и сооружений»: Учебное издание. М., Высшая школа, 2008. — 304 с.

25. Лукашенко Л.Э. Конспект лекций по дисциплине «Нормативные документы и контроль качества в строительстве».– 2016. – Электронная библиотека кафедры.

26.ДСТУ-Н БА.1.1-81-2008. Система стандартизації та нормування у будівництві. Основнівимоги до будівель і споруд. – К.: ДержбудУкраїни, 2008.

27. ЦветковА.Н.. Менеджмент. «Питер», 2010.

28.КанторЕ.Л. Экономика предприятия. «Питер», 2009.

29. Горельская Л. «Инженерная графика»: Учебное пособие / Горельская Л., Кострюков А., Павлов С. – М.: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. – 183с.

30. Сироткин Н. А. «Организация и планирование строительного производства»/ Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э. –М.: Директ – Медиа, 2015. – 212с.

31. Михненков О. В. Производственный менеджмент в строительстве / Михненков О. В., Куприянов Н. С. – М. Книжный мир,  2009.–  464 с.